«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы администрации

 Питерского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Е. Чиженьков

 16 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ № 4**

**Заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения**

**Присутствовали**: Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района О.Е. Чиженьков

секретарь комиссии: П.В.Голубев

Ю.М.Якушина - начальник отдела по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского МР, ст. инспектор ДПС отдела ГИБДД МО МВД России «Новоузенский» А.А.Андреев, директор ООО «Автострада» Г.В.Гукасян, генеральный директор МУП «Питерское» А.В.Желудков, заместитель главы администрации Питерского муниципального района по социальной сфере Т.В. Брусенцева,

приглашенные: главы администраций муниципальных образований, начальник управления образования О.А. Болтнева, начальник отдела по земельным и имущественным отношениям администрации МР Кистанова Л.В.

 **Повестка дня**:

1.Готовность организаций к работе в зимний период.

2.Обеспечение работ по расчистке автодорог в населенных пунктах района в зимний период.

3.Отчет о ремонте автомобильных дорог в 2024 году.

4. О внесении изменении в ПОДД.

5. Ремонт автомобильных дорог муниципального значения в 2025 году.

6. Разное.

**1 Вопрос.**

 **Слушали:** Г.В. Гукасяна, А.В. Желудкова , О.Е. Чиженькова.

 В ходе обсуждения вопроса установлено, в организации ООО «Автострада» в рабочем состоянии 7 единицы снегоуборочной техники (КДМ – 4 ед., автогрейдер – 1 ед., погрузчик – 1 ед., трактор со снегоочистительным оборудованием Т-150 – 1 ед.), заготовлено пескосоляной смеси в полном объеме.

МУП «Питерское» производит работы по обслуживанию улично-дорожной сети в с. Питерка и автомобильных дорог местного значения Питерского муниципального образования. На балансе организации- 5 ед. (автогрейдер – 1 ед., трактора со снегоочистительным оборудованием МТЗ – 80/82 – 3 ед., трактор с навесным оборудованием для расчистки тротуаров и пешеходных зон – 1 ед.), заготовлено – 40,0 тонн песка и 5 тонн соли.

**Решили :**

- принять информацию к сведению. Руководителям ООО «Автострада» и МУП «Питерское» иметь запас горюче- смазочных материалов в необходимых объемах.

**Ответственные:** Гукасян Г.В., Желудков А.В.

- Руководителю ООО «Автострада» при выпуске на линию транспортных средств уделить особое внимание на соответствие КДМ требованиям безопасности, предъявляемых к конструкции и работоспособности специального оборудования, а также правил эксплуатации специального автотранспорта при проведении работ.

- начальнику отдела по земельным и имущественным отношениям администрации МР Кистановой Л.В. определить количество и емкость площадок временного хранения и утилизации снега.

**Ответственный:** Кистанова Л.В.

**2 Вопрос.**

**Слушали:** Чиженькова О.Е.

**Решили:**

- Рекомендовать всем главам муниципальных образований провести работу по заключению договоров по привлечению необходимого количества техники имеющейся в собственности крестьянско-фермерских хозяйств расположенных на территории поселений к работам по расчистке автомобильных дорог от снега в зимний период 2024-2025 гг.

 **Ответ.:** Главы муниципальных образований (по списку).

**3 Вопрос.**

По вопросу ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году доложил О.Е. Чиженьков.

**Решили:** Работупо ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Питерского муниципального района в 2024 году признать удовлетворительной.

**4 Вопрос.**

**Слушали:** Чиженькова О.Е.

Принять к сведению информацию о ситуации с проездом по пер. Малоузенский со стороны ул. Им Ленина в с. Питерка.

Решили: Отделу по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района в кротчайшие сроки подготовить нормативно-правовой документ о внесении изменений в ПОДД в части установки дорожных знаков, запрещающие проезд на участке автомобильной дороги по пер. Малоузенский со стороны ул. Им Ленина с. Питерка.

**Ответственный**: Голубев П.В.

**5 Вопрос**.

 **Слушали:** Чиженьков О.Е., главы муниципальных образований,

Решили:

- Разработать муниципальные программы для подписания соглашения с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Составить дефектные ведомости необходимых мероприятий. Срок до 27 декабря 2024 года.

**Ответственные**: Чиженьков О.Е., главы муниципальных образований.

Секретарь комиссии: Голубев П.В.