

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 19 февраля 2020 года №31-р

с. Питерка

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, снижения рисков и смягчения последствий возможного весеннего половодья на территории Питерского муниципального района в 2020 году:

1. Создать противопаводковую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на 2020год согласно приложению №2.

3. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения паводка 2020 года на территории Питерского муниципального района согласно приложению №3.

4. Утвердить расчет сил и средств, задействованных в безаварийном пропуске паводковых вод на 2020 год согласно приложению №4.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования на официальном сайте администрации муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение №1 к распоряжению администрации муниципального

района от 19 февраля 2020 года №31-р

**СОСТАВ**

противопаводковой комиссии по обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод 2020 года (далее – Комиссия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Обязанности в комиссии |
|  | Чиженьков Олег Евгеньевич | первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности | председатель Комиссии, общее руководство работой Комиссии |
|  | Желудков Алексей Викторович | генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Питерское» Питерского муниципального района (по согласованию) | заместитель председателя Комиссии, организация противопаводковых мероприятий и предотвращение подтопления жилых домов в с. Питерка |
|  | Пятова Анна Викторовна | главный специалист секретарь административной комиссии администрации Питерского муниципального района | секретарь Комиссии, сбор информации, координация проводимых мероприятий |
| **Члены Комиссии:** | | | |
|  | Акимов Геннадий Николаевич | начальник филиала ОАО «Газпромгазораспределение Саратовской области» в р.п. Степное участок в с. Питерка (по согласованию) | обеспечение бесперебойного газоснабжения населения района в период паводка |
|  | Попов Павел Сергеевич | заместитель главы администрации Питерского муниципального района по социальной сфере | обеспечение развертывания пунктов временного размещения в период паводка |
|  | Боженко Александр Анатольевич | главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию) | медицинское обеспечение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод |
|  | Савенко Светлана Викторовна | и.о. главы администрации Алексашкинского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
|  | Фортун Ольга Владимировна | глава Орошаемого муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
|  | Калужская Галина Витальевна | руководитель ООО «Альтернатива» (по согласованию) | обеспечение горячим питанием в период паводка |
|  | Сажина Ольга Николаевна | и.о. главы Агафоновского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
|  | Ксенофонтов Василий Васильевич | глава администрации Новотульского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
|  | Гукасян Гнел Вазгенович | генеральный диктор ООО «Автострада» (по согласованию) | обеспечение безопасности дорог и мостов |
|  | Машенцев Валерий Владимирович | глава Мироновского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
|  | Каримов Самат Серкович | глава Нивского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
|  | Дмитриева Наталья Владимировна | глава Малоузенского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
|  | Третьяков Иван Васильевич | начальник Питерских районных электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» Питерские распределительные сети (по согласованию) | обеспечение электроэнергией населения района в период паводка |
|  | Филатов Александр Александрович | начальник Питерского отделения филиала АО «Облкоммунэнерго» «Новоузенские» межрайонные электрические сети (по согласованию) | обеспечение электроэнергией населения с. Питерка в период паводка |
|  | Суворов Юрий Николаевич | начальник Питерского участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (далее – Питерский участок ГМП филиал ФГБУ «Саратовмелиоводхоз») (по согласованию) | обеспечение работ по пропуску паводковых вод на ГТС |
|  | Гридасов Сергей Викторович | начальник Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства Внутренних дел России "Новоузенский" Саратовской области (далее – отделение ГИБДД МО МВД России «Новоузенский») (по согласованию) | обеспечение правопорядка на дорогах в период прохождения паводка |
|  | Новиньков Дмитрий Александрович | и.о. начальника 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Саратовской области» ПСЧ-53 по охране села Питерка (по согласованию) | обеспечение пожарной безопасности в период прохождения паводка |
|  | Рябов Алексей Алексеевич | Начальник Питерского отделения ООО «ЭЛТРЕЙТ» (по согласованию) | обеспечение электроэнергией населения района в период паводка |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального района С.Г. Черпанова

Приложение № 2 к распоряжению администрации муниципального

района от 19 февраля 2020 года №31-р

**ПЛАН**

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения, утверждение их на заседании паводковой комиссии и реализация до начала паводка | до 26 февраля 2020 года | начальник Питерского участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию),  МУП «Питерское» (по согласованию), генеральный диктор ООО «Автострада» (по согласованию) |
| 1.1 | Предпаводковое и комиссионное обследование водосбросных сооружений, устранение выявленных повреждений | постоянно | МУП «Питерское» (по согласованию),  начальник Питерского участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 1.2 | Проверка подъемных механизмов шлюзов с моторным и ручным приводами основных и ремонтных затворов | до 4 марта 2020 года | МУП «Питерское» (по согласованию),  начальник Питерского участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 2. | Уточнение наличия плавсредств, других материальных ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении спасательных и других неотложных работ | до 26 февраля 2020 года | главы (главы администраций) муниципальных образований (по согласованию) |
| 3. | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад на плотинах, гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и других важнейших сооружениях. Обеспечение аварийных бригад спасательными средствами, инструментами, материалами и спецодеждой | с начала паводка | начальник Питерского участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию), МУП «Питерское» (по согласованию), генеральный диктор ООО «Автострада» (по согласованию) |
| 4. | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта, по затопленным местам | весь период паводка | отделение ГИБДД МО МВД России «Новоузенский») (по согласованию) |
| 5. | Принятие мер по предупреждению затопления стационарных электрифицированных насосных станций | до 13 марта 2020 года | Начальник Питерского участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию), МУП «Питерское», главы (главы администраций) муниципальных образований (по согласованию) |
| 6. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | до 13 марта 2020 года | главы (главы администраций) муниципальных образований (по согласованию) |
| 7. | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | до 14 марта 2020 года | главы (главы администраций) муниципальных образований (по согласованию) |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального района С.Г. Черпанова

Приложение № 3 к распоряжению администрации муниципального

района от 19 февраля 2020 года №31-р

**ПЛАН**

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные

ситуации в период прохождения паводка 2020 года

на территории Питерского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка (очистка от снега, земли) водопропускных сооружений на дорогах муниципальных образований | до 6 марта 2020 года | главы (главы администраций) муниципальных образований (по согласованию), МУП «Питерское» |
| 2. | Обследование и контроль технического состояния гидротехнических сооружений, прудов и других водохозяйственных объектов | до 4 марта 2020 года | главы (главы администраций) муниципальных образований (по согласованию), балансодержатели гидротехнических сооружений на территории муниципальных образований (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение объектов водоснабжения обеззараживающими средствами и реагентами для обработки питьевой воды | постоянно | руководители водоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, обеспечение соответствия качества питьевой воды санитарным требованиям | постоянно | руководители водоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 5. | Создание запаса продовольственных и промышленных товаров в магазинах частными предпринимателями в населенных пунктах | до 18 марта 2020 года | главы (главы администраций) муниципальных образований (по согласованию), частные предприниматели (по согласованию) |
| 6. | Завоз необходимого количества строительных, хозяйственных, топливных и других грузов для жизнеобеспечения населения и бесперебойной работы всех отраслей экономики в период половодья | до 18 марта 2020 года | руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 7. | Подготовка необходимых резервов песка, щебня, гравия и других материалов для ремонта дорог | до 18 марта 2020 года | ООО «Автострада» (по согласованию) |
| 8. | Провести проверку наличия необходимых запасов медикаментов, перевязочных и других материалов, наличие и состояние спецтехники и ГСМ | до 6 марта 2020 года | главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию) |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального района С.Г. Черпанова

Приложение № 4 к распоряжению

администрации муниципального

района от 19 февраля 2020 года №31-р

**РАСЧЕТ**

сил и средств, задействованных в безаварийном пропуске

паводковых вод в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание МО | Коли-чество людей | Количество техники | | | | | Ко-ли-че-ст-во плавсре-дств | Количество техники для подвоза воды | | Ответствен-ное лицо |
| автобусы | грузовые | трактора | бульдозеры | и др. тех. | питьевая | техническая |
| 1. | Алексаш-кинское МО | 10 | Газель-1 ед.  (ООО «Солянское») | Камаз-3ед.  (КХ «Рубин», ИП КФХ «Стасов С.Н.», ИП КФХ «МелехинА.А») | ЮМЗ-экскаватор-2ед.;  (администрация МО, КХ «Скиф»)  ЮМЗ-грейферный погрузчик-1ед.;  (КХ «Эксперимент»)  МТЗ-80-1ед.  (В.Н.Гончаров) | Бульдо-зер «ДТ-75»-3ед.  (КХ «Росток», ИП КФХ «Мелехин А.А.», КХ «Рубин») | УАЗ-скорая помощь  (ФАП Питер-ская ЦРБ) | 6 | МТЗ-80 с бочкой,V1,5м³ -1ед. | МТЗ-80 с бочкой,V1,5м³ - 1ед. | И.о. главы Алексаш-кинского МО (по согласова-нию) |
| 2. | Миронов-ское МО | 9 | - | - | ЮМЗ-5 (рачек)-1 ед.;  (МУП «Мироновское ЖКХ»)  МТЗ-80 кун-3ед.;  (ИП Глава КФХ «Любимов», Урмашев В. с.Моршанка, ИП Абушаев п.Новоречен-ский)  МТЗ-80-1ед.;  (ИП Глава КФХ Умаргалиев)  МТЗ-80 с площадкой-1ед.  (ИП Глава КФХ Загородников) | ДТ-75-2 ед.  (ИП Умарга-лиев, ИП Глава КФХ Гришков) | - | - | - | ЗИЛ-130 (АЦ-40) 2,5 куб -1 ед. | глава Миронов-ского муници-пального образования (по согласова-нию) |
| 3. | Малоузен-ское МО | 12 | - | ЗИЛ474100-1ед.  (ИП ЖелудковЮ.В.) | Т-150к-1ед.;  (ИП ЖелудковЮ.В.)  К-701-1ед.;  (ИП Канафин С.Ж.)  МТЗ-80-1ед.;  (ИП Канафин С.Ж.)  К-701-1ед.  (ИП Черкесов С.В.) | ДТ-75-1ед.  (ИП ЖелудковЮ.В.) | ЗИЛ К-520 (вакку-мная машина)-1ед. | 5 | - | 1 | глава Малоузен-ского МО (по согласова-нию) |
| 4. | Агафонов-ское МО | - | ПАЗ-1 ед.  МОУ «СОШ с.Ага-фонов-ка» | - | ЮМЗ-6 (экскаватор)-1 ед.;  (администрация Агафоновского МО)  Т-150-1ед.  (администрация Агафоновского МО) | ДТ-75  -3 ед.  (ИП Глава ФХ Авдонин Ф.Н., ИП Глава ФХ Меняйло Н.В., ИП Глава ФХ Боженко Н.Н.) | - | 7 | - | ГАЗ-53V-4м³ - 1 ед. | И.о.главы Агафонов-ского МО (по согласо-ванию) |
| 5. | Новотуль-ское МО | 20 | ПАЗ  (МОУ СОШ с.Ново-тулка) | - | Экскаватор ЭО-262В3/Беларус-82, 1-1ед.  (территория ДНТ «Новотульское Т») | ДТ-75-1 ед.  (КФХ «Ориги-нал») | - | 5 | - | ЗИЛ КО-520 (вакку-мная машина) V-5000 л.-1 ед. | глава администра-ции Новотуль-ского МО (по согласо-ванию) |
| 6. | Нивское МО | 18 | - | - | - | ДТ-75  -2 ед.  (Каримов С.С., Машен-цев К.Х.) | - | 2 | - | ГАЗ-53 с бочкой V-3600 л – 1ед. | глава Нивского МО (по согласо-ванию) |
| 7. | Орошаемое МО | 11 | УАЗ – 1 ед. (адми-нист-рация МО) | - | Т-150 – 1 ед.;  (ИП Ситяков А.Н.)  К-700 - 2ед.  (ИП Шамаев М.Р., ИП Быков И.С.) | - | - | - | МТЗ-80 – 1ед. | МТЗ-80 – 1ед. | глава Орошаемого МО (по согласова-нию) |
| 8. | Питерское МО | 16 | - | - | МТЗ-82 – 3ед. | - | Газель «Со-боль» с перено-сной мотопомпой -1ед.; ГАЗ-53 (водовозка) – 1ед.;  ДЗ-180 (автогрейдер) – 1ед | - | - | - | МУП «Питерское»(по согласо-ванию) |
| Питерское МО | 3 | - | - | - | - | БКМ на базе трактора МТЗ – 1ед.;  Автопо-дъемник АП-18 – 1ед.;  УАЗ -1 ед. | - | - | - | Питерское отделение филиала АО «Облком-мунэнерго» «Новоузен-ские» межрайон-ные электриче-ские сети (по согласо-ванию) |
|  | Питерский МР | 5 | - | - | - | - | УАЗ29892 -1ед.;  УАЗ374195-1 ед. | - | - | - | Питерское отделение ООО «ЭЛТРЕЙТ»(по согласо-ванию) |
| Питерский МР | 16 | ГАЗ 531166 – 1ед.;  ГАЗ 66 -2 ед. | - | ЮМЗ-6 – 2ед.;  МТЗ-80 – 1ед. | - | УАЗ – 2 ед.;  автобур -1ед.;  автокран – 1ед. | - | - | - | Питерские районные электриче-ские сети филиала публичного акционерно-го общества «Межреги-ональная распредели-тельная сетевая компания Волги» - «Саратов-ские распредели-тельные сети» Питерские распредели-тельные сети (по согласова-нию) |
|  | Питерский МР | 18 | - | - | Экскаватор ЭО2621 В-3СР – 1 ед. | - | УАЗ 39094 – 1ед.;  УАЗ 31512 – 1ед.;  УАЗ 3303 – 1ед. | - | - | - | Филиал ОАО «Газпромга-зораспреде-ление Саратовской области» в р.п. Степное участок в с. Питерка (по согласова-нию) |
| Питерский МР | 11 | - | КАМАЗ 65225 – 1ед. | - | Т-15 К – 1ед.;  ТЛ 170М– 1ед. | СкреперДЗ 87 – 1ед.;  Скрей-пер  Т-150К – 1ед. | - | - | - | Питерский участок гидрогеоло-го-мелиора-тивной партии - филиала федераль-ного государст-венного бюджетного учреждения «Управле-ние «Саратовме-лиоводхоз» (по согласо-ванию) |
|  | Итого: | 149 | 7 | 5 | 27 | 13 | 19 | 23 | 2 | 7 |  |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального района С.Г. Черпанова