

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 6 февраля 2018 года №43

с. Питерка

Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с нормами Федерального Законодательства и правилами благоустройства территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области

 Во исполнение пункта 2.2 протокола от 13 июня 2017 года № 410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, руководствуясь Уставом Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, Правилами об организации благоустройства территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области», утвержденные решением Совета Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области от 19 октября 2017 года №9-1, администрация Питерского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций, находящихся на территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области в соответствии с нормами Федерального Законодательства и правилами благоустройства территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Питерского муниципального района Саратовской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Чиженькова О.Е.

Глава муниципального района С.И.Егоров

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 6 февраля 2018 года №43

**ПЛАН-ГРАФИК**

мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций, находящихся на территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Провести инвентаризацию (проверку, исследование) качества сельской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, и рекламных конструкций, расположенных на территории с. ПитеркаПитерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, нормам Федерального Законодательства и утвержденным правилам благоустройства территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области | до 1 мая 2018 года | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района |
| 2. | Провести информационно-разъяснитель-ную работу с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения работ по инвентаризации вывесок и рекламных конструкций | до 1 мая 2018 года | Администрация Питерского муниципального района Саратовской области |
| 3. | Выдача предписаний об устранении выявленных несоответствий  | до 1 июля 2018 года | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района |
| 4. | Устранение выявленных нарушений | до 15 декабря 2018 года | Собственники рекламных конструкций и зданий |

ВЕРНО: руководитель аппарата администрации

 муниципального района И.А. Серяпина