

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15 марта 2023 года №98

с. Питерка

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2025 года»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Питерского муниципального района Саратовской области от 20 декабря 2022 года №68-1 «О бюджете Питерского муниципального района Саратовской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2025 года» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Питерского муниципального района:

- от 16 декабря 2016 года №511 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Питерского муниципального образования на 2017-2019 годы»;

- от 17 февраля 2017 года №57 «О внесении изменения в постановление администрации Питерского муниципального района Саратовской области от 16 декабря 2016 года №511»;

- от 17 мая 2017 года №176 «О внесении изменения в постановление администрации Питерского муниципального района Саратовской области от 16 декабря 2016 года №511»;

- от 28 июля 2017 года №258 «О внесении изменения в постановление администрации Питерского муниципального района Саратовской области от 16 декабря 2016 года №511»;

- от 01 сентября 2017 года №282 «О внесении изменения в постановление администрации Питерского муниципального района Саратовской области от 16 декабря 2016 года №511»;

- от 07 сентября 2017 года №303 «О внесении изменения в постановление администрации Питерского муниципального района Саратовской области от 16 декабря 2016 года №511»;

- от 28 марта 2018 года №111 «О внесении изменения в постановление администрации Питерского муниципального района Саратовской области от 16 декабря 2016 года №511».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://питерка.рф/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Питерского муниципального района.

Глава муниципального района Д.Н.Живайкин

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 15 марта 2023 года №98

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Благоустройство территории Питерского муниципального образования

Питерского муниципального района Саратовской области до 2025 года»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Благоустройство территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2025 года» (далее - Программа) | |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Питерского муниципального района Саратовской области | |
| Разработчик Программы | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района Саратовской области | |
| Основные цели Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования;  - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;  - совершенствование эстетического вида муниципального образования, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц муниципального образования;  - развитие и поддержка инициатив жителей муниципального образования по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  - повышение общего уровня благоустройства поселения | |
| Основные задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах размещения ТБО, выполнить зачистки, обустроить подъездные пути;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами | |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы | |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составляет в 2023-2025 годах – 8 278,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 8 278,0 тыс. рублей, (прогнозно), внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей, в том числе:  2023 год – 2 724,0 тыс. руб. (прогнозно),  2024 год – 2 759,0 тыс. руб. (прогнозно),  2025 год – 2 795,0 тыс. руб. (прогнозно).  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде до 2025 года, могут быть уточнены при формировании проектов решений о бюджете Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области. | |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы:  1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.  2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ.  3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы.  4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации программы.  5. Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации программы.  Мероприятия Программы:  - организация освещения улиц;  - организация благоустройства и озеленения территории сельского муниципального образования;  - содержание мест захоронения;  - содержание памятников;  - сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и мест общего пользования в поселении, закупка контейнеров для мест ТБО;  - приобретение и устройство новых детских игровых площадок;  - спиливание сухих аварийных деревьев в поселении;  - содержание и текущий ремонт объектов имущества находящего в местах общего пользования;  - информативное обеспечение табличками названия улиц и номеров домов;  - другие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования.  6. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.  7. Система организации контроля за реализацией мероприятий программы. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования;  - определение перспективы улучшения благоустройства территории муниципального образования;  - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - улучшение состояния территорий муниципального образования;  - привитие жителям поселения любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - создание зелёных зон для отдыха населения;  - благоустроенность территории муниципального образования | |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется первым заместителем главы администрации Питерского муниципального района.  Администрация Питерского муниципального района несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Питерского муниципального образования до 2025 года» - необходимое условие успешного развития экономики муниципального образования и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население Питерского муниципального образования составляет 5083 человек.

В последние годы в образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

Концепция муниципальной программы «Благоустройство территории Питерского муниципального образования до 2025 года» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования.

За последние несколько лет на территории муниципального образования активизировалась работа по благоустройству населенных пунктов. Администрацией были проведены, следующие работы:

- обустроены зоны отдыха в сквере с. Питерка;

- обустроена пешеходная зона в Яблоневом саду с. Питерка, установлена световая скульптура;

- обустроена пешеходная зона в центральном сквере с. Питерка;

- установлено игровое оборудование в центральном сквере;

- установлены мусорные контейнеры;

- проводилось и проводится выкашивание травы и уход за цветниками на территории Питерского муниципального образования;

- очистка территории Питерского муниципального образования и кладбищ от мусора и несанкционированных свалок;

- опиловка деревьев, ремонт детских площадок;

- установка бордюрных камней, лавочек и урн;

- установлено оборудование малой спортивной площадки для подготовки и выполнения нормативов ВФСК «ГТО»;

- установлена хоккейная коробка;

- на площади с. Питерка установлен новый сценический комплекс;

- обустроена зона отдыха на берегу реки Малый Узень в с. Питерка;

- произведено обустройство тротуаров.

Однако проблема благоустройства территории Питерского муниципального образования остается острой для администрации Питерского муниципального района.

В настоящее время денежные средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования, направляются в первую очередь на ликвидацию несанкционированных свалок, озеленение, организацию детских игровых площадок, обустройство контейнерных площадок.

Проблема благоустройства территории Питерского муниципального образования является актуальной для органов местного самоуправления в силу того, что с. Питерка является районным центром.

Решение проблемы благоустройства на территории Питерского муниципального образования возможно только с помощью принятия муниципальной целевой программы на очередной период.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2025 года» предусматривает выделение денежных средств из бюджета муниципального образования для проведения социально-значимых мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов и привлечению предприятий, организаций всех форм собственности, жителей муниципального образования к активному участию в решении проблем благоустройства территории Питерского муниципального образования и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, которые значительно повысят уровень благоустроенности и надлежащего состояния территории Питерского муниципального образования.

**Раздел 2. Основные цели и задачи Программы**

*2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории поселения.*

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

*2.2. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством территории поселения*

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством территории муниципального образования. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства территории муниципального образования.

*2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства*

*2.3.1. Содержание мест захоронения*

Содержание кладбищ, замена ограждения мест захоронения, вырубка кустарников, подвоз песка, расчистка дорог в зимний период, вырубка ветхих аварийных деревьев, вывоз мусора с территорий кладбищ.

*2.3.2. Благоустройство территории поселения*

Благоустройство включает в себя мероприятия по капитальному и текущему ремонту памятников погибшим во время ВОВ, приобретение и установка детских игровых площадок, вывоз и утилизация мусора с несанкционированных свалок, а также мест общего пользования, приобретение контейнеров для ТБО, спиливание ветхих аварийных деревьев, обустройство и ремонт имущества, находящегося в местах общего пользования, приобретение прочих материальных запасов (краска, ГСМ и другое).

Благоустройством занимается администрация муниципального района. В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

*2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения.*

Одной из проблем благоустройства территории является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

На протяжении 2023-2025 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- активизация работ по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки и обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**Раздел 3. Система программных мероприятий Программы**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц муниципального образования.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности территории муниципального образования с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание «Самый благоустроенный приусадебный участок», который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки территории поселения.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

Перечень основных мероприятий программы приведены в приложении №1.

**Раздел 4. Механизм реализации Программы**

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Питерского муниципального района, которая в ходе реализации Программы контролирует эффективное использование выделенных средств и выполнение намеченных мероприятий.

**5. Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2025 годы составит 8 278,0 тыс. руб.(прогнозно), из них:

- 2023 год – 2 724,0 тыс. руб. (прогнозно);

- 2024 год – 2 759,0 тыс. руб. (прогнозно);

- 2025 год – 2 795,0 тыс.руб. (прогнозно),

в том числе:

средства местного бюджета:

- 2023 год – 2 724,0 тыс. руб. (прогнозно);

- 2024 год – 2 759,0 тыс руб. (прогнозно);

- 2025 год – 2 795,0 тыс.руб. (прогнозно),

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2023 год – 0,0 тыс. руб. (прогнозно);

- 2024 год – 0,0 тыс. руб. (прогнозно);

- 2025 год – 0,0 тыс.руб. (прогнозно),

внебюджетные источники (прогнозно):

- 2023 год – 0,0 тыс. руб. (прогнозно);

- 2024 год – 0,0 тыс. руб. (прогнозно);

- 2025 год – 0,0 тыс.руб. (прогнозно),

Финансирование муниципальной программы за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

[Сведения](#P853) об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении № 2 к муниципальной программе.

**6. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из бюджета муниципального образования, возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, что может существенным образом отразиться на конечных результатах муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

**7. Система организации контроля за реализацией**

**мероприятий программы**

Ответственным исполнителем мероприятий программы является отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района.

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется первым заместителем главы администрации Питерского муниципального района.

ВЕРНО: руководитель аппарата

администрации муниципального района А.А.Строганов

Приложение №1 к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | Исполнитель | Срок | | |
| год начала реализации | | год окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. Освещение улиц в том числе: | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 1.1. Обслуживание электросетей | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 1.2. Оплата электроэнергии | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | 2025 | |
| 1.3. Приобретение энергосберегающих ламп и электрооборудования | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | 2025 | |
| 2.Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе: | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | 2025 | |
| 2.1. Приобретение зеленых насаждений (кустарники, деревья, цветы) | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 2.2. Обслуживание фонтана, набережной, детских площадок | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 2.3. Обрезка, спиливание сухих деревьев и кустарников, покос травы, вывоз сухих веток и кустарников, очистка территории с. Питерка | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 2.4. Приобретение основных средств в рамках благоустройства (газонокосилки, триммеры пр.) | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 2.5. Приобретение прочих материальных запасов в рамках благоустройства (стройматериалы и пр.) | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 2.6. Ценовая экспертиза и строительный контроль по программам, реализуемым за счет бюджета Питерского МО | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 2.7.Реализация инициативных проектов | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |
| 2.8.Реализация мероприятий по благоустройству территорий (ремонт тротуаров) | - администрация Питерского муниципального района | 2023 | | 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района | А.А.Строганов |

Приложение № 2 к муниципальной программе

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Питерского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего), (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| **Благоустройство территории Питерского муниципального образования на 2023-2025 годы** | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **8 278,0** | **2 724,0** | **2 759,0** | **2 795,0** |
| Местный бюджет | 8 278,0 | 2 724,0 | 2 759,0 | 2 795,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.Освещение улиц** | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **3 328,0** | **1 074,0** | **1 109,0** | **1 145,0** |
| Местный бюджет | 3 328,0 | 1 074,0 | 1 109,0 | 1 145,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.Обслуживание электросетей | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | Всего | **762,0** | **244,0** | **254,0** | **264,0** |
| Местный бюджет | 762,0 | 244,0 | 254,0 | 264,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Оплата электроэнергии | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **1 966,0** | **630,0** | **655,0** | **681,0** |
| Местный бюджет | 1 966,0 | 630,0 | 655,0 | 681,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Приобретение электрооборудо  вания | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **600,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.Прочие мероприятия по благоустройству** | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | **Всего** | **4 950,0** | **1 650,0** | **1 650,0** | **1 650,0** |
| Местный бюджет | 4 950,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Приобретение зеленых насаждений (кустарники, деревья, цветы) | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Обслуживание фонтана, набережной, детских площадок | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **1 050,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| Местный бюджет | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Обрезка, спиливание сухих деревьев и кустарников, покос травы, вывоз сухих веток и кустарников, очистка территории с. Питерка | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **2 400,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| Местный бюджет | 2 400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Приобретение основных средств в рамках благоустройства (газонокосилки, триммеры пр.) | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **150,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Приобретение прочих материальных запасов в рамках благоустройства (стройматериалы и пр.) | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **450,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| Местный бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Ценовая экспертиза и строительный контроль по программам, реализуемым за счет бюджета Питерского МО | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **600,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 Реализация инициативных проектов | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 Реализация мероприятий по благоустройству территорий (ремонт тротуаров) | Отдел по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципального района | *Всего* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ВЕРНО: Руководитель аппарата администрации

муниципального района А.А. Строганов