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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 апреля 2026 года №134
с. Питерка

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 годов в сфере теплоснабжения на территории Питерского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2024 года. №311-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон о теплоснабжении», с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года №2234, руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в сфере теплоснабжения на территории Питерского муниципального района, согласно приложению.
[bookmark: _GoBack]2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://piterka.gosuslugi.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.


Глава муниципального района				                Д.Н. Живайкин




Приложение к постановлению администрации муниципального района от 02 апреля 2026 года №134


ПЛАН
подготовки Питерского муниципального района Саратовской области к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

1. Анализ прохождения трех предыдущих 
отопительных периодов:
1.1. Отопительный период 2021-2022 гг.
Количество теплоисточников - 76. Количество объектов - 76
Длительность отопительного периода, сутки: 197
1.2. Отопительный период 2022-2023 гг.
Количество теплоисточников - 76. Количество объектов - 76
Длительность отопительного периода, сутки: 197
1.3. Отопительный период 2023-2024 гг.
Количество теплоисточников - 75. Количество объектов - 75
Длительность отопительного периода, сутки: 189
1.4. Отопительный период 2024-2025 гг.
Количество теплоисточников - 75. Количество объектов - 75
Длительность отопительного периода, сутки: 183
1.5. Отопительный период 2025-2026 гг.
Количество теплоисточников - 75. Количество объектов - 75
Длительность отопительного периода, сутки: 183

2. Погодные условия
Питерский район расположен на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.
С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая погода с температурой воздуха +38 - +40°С.
В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,7°С. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе месяце от –12,3°С до –14,9°С, высокие в июле — +23,4°С. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным метеостанции с. Малый Узень равна 5,6°С. Абсолютный годовой максимум + 43°С, абсолютный годовой минимум – 43°С.
Сумма температур выше +10°С составляет более 3000°. Заморозки осенью начинаются в начале октября и заканчиваются в конце апреля – начале мая. Средняя продолжительность безморозного периода 151 день. Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы 29-80 см. Наибольшая глубина – 150 см. В начале апреля начинается оттаивание почвы.
Территория Питерского района расположена в зоне слабого увлажнения. Годовое количество осадков составляет от 275 до 350 мм, из них более половины приходится на теплый период, остальная часть на холодный.
Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах: в январе — 85%, в июле — 50%. Гидротермический коэффициент равен 0,4–0,6. Средняя высота снежного покрова 20–30 см. Устойчивый снежный покров образуется в III декаде ноября — I декаде декабря. Число дней со снежным покровом составляет 116-123, зимой нередко наблюдаются оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется в пределах 15-26 дней, снег сносится с полей в пониженные части рельефа — балки и овраги. В районе преобладают ветры восточного, юго-западного и северного направлений, средняя скорость 4,1-5,5 м/с, максимальная скорость достигает 15 м/с. Сильные ветры приносят большой вред сельскому хозяйству. Число дней с суховеями — 49,8 из них слабых по интенсивности — 36,9, интенсивных — 10,8, очень интенсивных — 2,1.

3. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 15.02.2026 г.
	

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026 г.
	

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 30.04.2026 г.
	

	4.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающей организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 10.07.2026 г.
	

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026 г.

	

	6.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026 г.
	

	7.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	

	8.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2026 г.
	

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2026 г.
	

	10.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2026 г.
	

	11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2026 г.
	

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2026 г.
	

	13.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 
2026-2027 гг.
	не позднее 20.11.2026 г.
	

	14.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2026 г.
	




ВЕРНО: руководитель аппарата 
администрации муниципального района                                      А.А. Строганов
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