АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2024 года №362

с. Питерка

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района на 2024-2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением Собрания депутатов Питерского муниципального района Саратовской области от 15 декабря 
2023 года №4-3, руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района на 2024-2033 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://питерка.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Питерского муниципального района.

Глава муниципального района                                                       Д.Н. Живайкин

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 13 декабря 2024 года №362

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Мироновского муниципального образования

Питерского муниципального района

на 2024-2033 годы

Паспорт

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района на 2024-2033 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» ## - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный План Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Питерского муниципального района (отдел по делам архитектуры и капитального строительства) |
| Ответственный исполнитель | Администрация Питерского муниципального района |
| Цель Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Мироновского муниципального образования; - Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - Повышение энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2024- 2033 годы, в том числе по этапам: I этап 2024-2029 – реализация запланированных мероприятий; II этап 2030-2033 годы – актуализация программы в соответствии с финансированием |
| Целевые показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2024-2033 годы составит 28803,80 тыс. рублей (прогнозно), из них: 2024 год – 9156,20 тыс. рублей; 2025 год – 9287,4 тыс. рублей (прогнозно); 2026 год – 1840,40 тыс. рублей (прогнозно); 2027 год – 1919,80 тыс. рублей (прогнозно); 2028 год – 1100 тыс. рублей (прогнозно); 2029 год – 1100 тыс. рублей (прогнозно); 2030 год – 1100 тыс. рублей (прогнозно); 2031 год – 1100 тыс. рублей (прогнозно); 2032 год – 1100 тыс. рублей (прогнозно); 2033 год – 1100 тыс. рублей (прогнозно). в том числе: областной бюджет –15126,0 тыс. рублей, из них: 2024 год – 7593,0 тыс. рублей; 2025 год – 7533,0 тыс. рублей (прогнозно); 2026 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2027 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2028 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2029 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2030 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2031 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2032 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2033 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно). федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей, из них: 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2026 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2027 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2028 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2029 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2030 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2031 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2032 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно); 2033 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно). местный бюджет – 12677,80 тыс. рублей, из них: 2024 год – 1463,2 тыс. рублей; 2025 год – 1654,40 тыс. рублей (прогнозно); 2026 год – 1740,40 тыс. рублей (прогнозно); 2027 год – 1819,80 тыс. рублей (прогнозно); 2028 год – 1000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2029 год – 1000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2030 год – 1000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2031 год – 1000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2032 год – 1000,0 тыс. рублей (прогнозно); 2033 год – 1000,0 тыс. рублей (прогнозно). Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей финансирования осуществляется за счет реализации на территории муниципального образования муниципальных программ: - «Развитие транспортной системы в Мироновском муниципальном образовании Питерского муниципального района Саратовской области до 2027 года» - «Благоустройство территории Мироновского муниципального образования на 2025-2027 годы» |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности |

- Введение

  - Основания для разработки Программы

Основанием для проведения работ по формированию программы администрации Питерского муниципального района Саратовской области (далее Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный План Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, утвержденный Решением Собрания депутатов Питерского муниципального района Саратовской области от 15 декабря 2023 года №4-3.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработана в целях обеспечения надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; обеспечения доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; повышения комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Мироновского муниципального образования; повышения качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; модернизации коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; повышения энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; снижения износа коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования являются:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

2. Целевые показатели развития 
коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей, с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011года №204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008года №48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования приведены в таблице.

## Целевые индикаторы реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования на период до 2033 года.

| № п/п | Наименование | До реализации программы | На конец реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые индикаторы в области теплоснабжения |  |  |
| 1.1. | Уровень фактических потерь в тепловых сетях, % | 30 | 10 |
| 1.2. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 50 | 20 |
| 2 | Целевые индикаторы в области водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Уровень потерь, % | 5 | 1 |
| 2.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 1 | 0 |
| 3. | Целевые индикаторы в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов |  |  |
| 3.1. | Обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки твердых бытовых отходов, % | 80 | 99 |
| 4. | Целевые индикаторы в области электроснабжения |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь, % | 20 | 13 |
| 4.2. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 20 | 5 |

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Существующее положение системы и структуры водоснабжения

В муниципальном образовании имеются водопроводные сети протяженностью 32,02 км, принадлежащие на праве собственности Мироновскому муниципальному образованию Питерского муниципального района Саратовской области; разводящие водопроводные сети протяженностью 11,27 км, принадлежащие на праве собственности Мироновскому муниципальному образованию Питерского муниципального района Саратовской области. Водозабор осуществляется непосредственно из реки Малый Узень.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

На территории МО расположены: насосная станция площадью 46,0 м2, четыре башни Рожновского высотой 15 метров, вместимостью 25 м3, расположенные в с. Мироновка, с. Моршанка, п. Новореченский, п. Зеленый Луг и 4 станции очистки воды расположенные в с.Мироновка по 
ул. Советская, д.35, с. Моршанка ул. Чапаева юго-восточнее жилого д. №53, п. Новореченский ул. Ленина б/н, п. Зеленый Луг ул. Комсомольская б/н.

Три населенных пункта: х. Игнаткин, х. Мишакин, п. Подмарев централизованным водоснабжением не обеспечены.

Услуги по водоснабжению Мироновского муниципального образования предоставляет СНТ «Мироновское».

3.2. Существующее положение в сфере водоотведения

В Мироновском муниципальном образовании отсутствует централизованная система канализации. Водоотведение индивидуальных жилых домов осуществляется в водонепроницаемые выгреба с их последующим вывозом.

3.3. Существующее положение по теплоснабжению

На территории Мироновского муниципального образования весь жилой фонд переведен на подомовое отопление, объекты соцкультбыта переведены на автономное отопление. Администрация Мироновского муниципального образования потребление газа этими объектами не отслеживает.

3.4. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз отходов и мусора от населения Мироновского муниципального образования осуществляется тарным способом АО «Ситиматик», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами в Саратовской области.

3.5. Существующее положение по газоснабжению

Источником газоснабжения МО является природный газ, который по магистральному газопроводу Средняя Азия – Центр подается в район через газораспределительные станции (далее ГРС).

От существующих ГРС газ по газораспределительным сетям поступает в с. Питерка и сельские населенные пункты к газорегуляторным пунктам, отопительным котельным, коммунально-бытовым и промышленным предприятиям. Давление газа на выходе из всех ГРС составляет – 0,6 МПа.

В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003МПа.

Существующая система газоснабжения трех и двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений высокого II категории ‒ 0,6 МПа, среднего ‒ 0,3 МПа, низкого ‒ 0,005 МПа.

Одиночное протяжение уличной газовой сети – 38,97 км.

Существующие показатели расхода газа и распределяющих устройств на территории Мироновского МО приведены в таблице.

Таблица: Существующие показатели расхода газа и газораспределяющих устройств Мироновского МО

| Наименование населенных пунктов | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество |
| с. Мироновка | ГРП | 1 |
| с. Моршанка | ГРП | 1 |
| пос. Новореченский | ГРП | 1 |
| пос. Подмарев | нет | нет |
| хут. Игнаткин | нет | нет |
| хут. Мишакин | нет | нет |
| пос. Зеленый Луг (газифицирован с низкой стороны от пос. Новореченский) |  |  |

Срок эксплуатации оборудования ГРП и ГРПШ ‒ 30 и 40 лет соответственно. ("ГОСТ 34011-2016. Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.04.2017 года №281-ст)).

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны в соответствии с Правилами газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 года.

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

3.6. Существующее положение системы и структуры электроснабжения

Электроснабжение потребителей муниципального образования в настоящее время осуществляется через электроподстанции 110, 35, 10 кВ. Оказание услуг по передаче электрической энергии на территории МО осуществляет Приволжское производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

Электроснабжение МО осуществляется от подстанций ПС «Питерка-I», ПС «Питерка-II».

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории МО отдельно стоящие комплектные.

Распределительные сети ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ, отходящие от электроподстанций до распределительных пунктов ТП (КТП)-10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям муниципального образования.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)-10/0,4 кВ Приволжского производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» на территории Мироновского муниципального образования

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |
| ВЛ-10 кВ №8 «Связь с ПС «Трудовик» от ПС «Питерка – I» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Летний лагерь | КТП-395 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 8-01 | с. Мироновка |
| 2 | Бригада №1 | КТП-381 | 63 | 1973 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 8-01 | с. Мироновка |
| 3 | хут. Мишакин | КТП-382 | 63 | 1974 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 8-02 | хут. Мишакин |
| ВЛ-10 кВ №9 «Мироновка» от ПС «Питерка – I» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МТМ Калинина | КТП-415 | 100 | 1975 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-04 | с. Мироновка |
| 2 | МТФ-2 Калинина | КТП-416 | 100 | 1976 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-03 | с. Мироновка |
| 3 | Плотницкая | КТП-417 | 100 | 1972 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-07 | с. Мироновка |
| 4 | Фильчагин | КТП-418 | 315 | 1968 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-07 | с. Мироновка |
| 5 | МТФ Царев | КТП-419 | 250 | 1971 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-07 | с. Мироновка |
| 6 | Землянский | КТП-420 | 250 | 1978 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-03 | с. Мироновка |
| 7 | Эл.станция | КТП-424 | 100 | 1977 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-06 | с. Мироновка |
| 8 | Удельная | КТП-425 | 100 | 1987 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-12 | с. Мироновка |
| 9 | МТФ-2 Моршанка | КТП-426 | 160 | 1986 | Абонент. | Абонент. | 9-03 | с. Моршанка |
| 10 | Дет.сад | КТП-430 | 100 | 1986 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-09 | с. Мироновка |
| 11 | СТФ | КТП-431 | 100 | 1976 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-11 | с. Мироновка |
| 12 | ОТФ | КТП-434 | 63 | 1976 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-10 | с. Мироновка |
| 13 | Водокачка | КТП-435 | 160 | 1977 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 9-07 | с. Мироновка |
| 14 | Заправка | КТП-438 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 9-00 | с. Мироновка |
| 15 | МТМ Новая | КТП-439 | 2х 250 | - | Абонент. | Абонент. | 9-00 | с. Мироновка |
| 16 | ДСК | КТП-440 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 9-08 | с. Мироновка |
| 17 | Задовка | КТП-427 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 9-12 | с. Мироновка |
| 18 | МТФ-2 | КТП-436 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 9-02 | с. Мироновка |
| ВЛ-10 кВ №10 «Питерское» от ПС «Питерка - I» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Околкин, Моршанка | КТП-491 | 100 | 1975 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-02 | с. Моршанка |
| 2 | Беломойкин | КТП-193 | 40 | 1972 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-01 | с. Моршанка |
| 3 | МТМ Питерский | КТП-494 | 250 | 1974 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-00 | п. Новореченский |
| 4 | Контора | КТП-495 | 160 | 1974 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-06 | п. Новореченский |
| 5 | Насосная | КТП-497 | 160 | 1983 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-11 | п. Новореченский |
| 6 | Школа | КТП-496 | 100 | 1970 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-10 | п. Новореченский |
| 7 | Бригада №1 | КТП-503 | 40 | 1973 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-11 | п. Новореченский |
| 8 | Насосная отделения №2 | КТП-505 | 63 | 1980 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-19 | п. Новореченский |
| 9 | МТМ отделения №2 | КТП-506 | 315 | 1975 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-21 | п. Зеленый Луг |
| 10 | МТФ отделения №2 | КТП-507 | 100 | 1976 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-21 | п. Зеленый Луг |
| 11 | хут. Новый путь, Новотулка | КТП-510 | 100 | 1971 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-10 | п. Новореченский |
| 12 | хут. Игнаткин, Питерский | КТП-511 | 40 | 1971 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 10-23 | п. Новореченский |
| 13 | ул. Зеленая | КТП-512 | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 10-05 | п. Новореченский |
| 14 | Новая школа | КТП-515 | 630 | - | Абонент. | Абонент. | 10-08 | п. Новореченский |
| 15 | Ветлянный, Моршанка | КТП-518 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | - | п. Новореченский |
| 16 | ПТФ, Питерский | КТП-519 | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 10-20 | п. Новореченский |
| 17 | ГРП-УКЗ, Моршанка | КТП-502 | 30 | - | Абонент. | Абонент. | 10-24 | п. Новореченский |
| 18 | ул. Молодежная | КТП-521 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 10-04 | п. Новореченский |
| 19 | ГРП-УКЗ | КТП-522 | 3 | - | Абонент. | Абонент. | 10-01 | п. Новореченский |
| ВЛ-10 кВ №12 «Моршанка» от ПС «Питерка - I» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотницкая | КТП-412 | 100 | 1990 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 12-00 | с. Моршанка |
| 2 | ОТФ-Солянка | КТП-413 | 63 | 1990 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 12-01 | с. Моршанка |
| 3 | МТМ-Котельная | КТП-414 | 160 | 1990 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 12-03 | с. Моршанка |
| 4 | Пекарня, Моршанка | КТП-421 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 12-05 | с. Моршанка |
| 5 | Баня | КТП-422 | 100 | 1990 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 12-06 | с. Моршанка |
| 6 | Новый клуб | КТП-423 | 100 | 1990 | Прив.ЭС | Прив.ЭС | 12-00 | с. Моршанка |
| 7 | СТФ | КТП-432 | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 12-00 | с. Моршанка |
| 8 | МТМ | КТП-433 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 12-02 | с. Моршанка |
| 9 | ДСК | КТП-441 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 12-04 | с. Моршанка |
| 10 | ГРП-УКЗ | КТП-443 | 3 | - | Абонент. | Абонент. | 12-00 | с. Моршанка |

Существующие технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу муниципального образования.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

4. Мероприятия по градостроительному развитию и развитию планировочной структуры

4.1 Жилая зона

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

По состоянию на начало 2023 года жилищный фонд МО составлял 65,8 тыс. м2 общей площади.

Жилой фонд МО представлен домами под индивидуальную жилую застройку с приусадебными земельными участками.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов составляет 26 м2 на 1 человека.

Характеристика жилищного фонда Мироновского МО

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 65,8 |
| 2 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | - |
| 3 | Количество дворов | шт. | 1118 |
| 4 | Газифицировано домов | шт. | 1118 |

Территория Мироновского МО обеспечена коммунальными ресурсами:

- водопроводом – 100 % (15,6 км);

- газоснабжением на - 100 % (38,97) км;

- отоплением - 100%;

- электроснабжением – 100%;

- отдельные канализационные сети отсутствуют.

Перспектива развития жилищного фонда Мироновского
муниципального образования

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 г. | 2028 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 2531 | 2398 | 1930 |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 26 | 27,5 | 34,5 |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 65800 | 66100 | 66600 |

Территориальное развитие муниципального образования намечается проводить за счет капитального строительства на свободных землях.

4.2 Общественно-деловая зона

Территории социального и культурно-бытового значения преимущественно выделены в соответствии с их радиусом обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом нормативов градостроительного проектирования Саратовской области на население, прогнозируемое для населённых пунктов на первую очередь и расчётный срок реализации генерального плана.

В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания. Расчет произведен на постоянное проектное население:

- Мироновского МО на 2023 год - 2531 человек на расчетный срок;

В Мироновском МО предлагается размещение следующих объектов социального и коммунально-бытового назначения:

- обустройство детской площадки в п. Новореченский Мироновского муниципального образования на расчетный срок, таким образом обеспечивая проектируемое население села на расчетный срок реализации генерального плана.

В Мироновском МО предлагается ремонт и реконструкция следующих объектов социального и коммунально-бытового назначения:

- ремонт внутрипоселковых дорог с твердым покрытием, протяженностью 23,5 км на расчетный срок реализации генерального плана.

5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

5.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования на период 2024-2033 гг. являются:

1. Обеспечение населения Мироновского муниципального образования качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводного хозяйства (ВХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Мироновского муниципального образования, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в жилых домах может быть установлен дополнительный фильтр.

Баланс водопотребления

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2023 г. Факт тыс.м³ | 2024 -2027 г. Прогноз тыс.м³ | 2028-2030 г. Прогноз тыс.м³ | 2031-2033 г. Прогноз тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды |  |  |  |  |
| 1. | Реализация, в том числе: | 235 | 272 | 235 | 225 |
| 1.1 | Население | 204 | 237 | 204 | 200 |
| 1.2 | Муниципальные учреждения | 4 | 10 | 6 | 5 |
| 1.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |
| 1.4 | Технические нужды (котельные) |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) |  |  |  |  |
| 3. | Потери при транспортировке | 27 | 25 | 25 | 20 |

5.1.1. Характеристика основных проблем систем водоснабжения

К показателям, характеризующим надежность снабжения потребителей услугами в сфере водоснабжения относится:

- уровень потерь в сетях;

- износ систем водоснабжения;

- аварийность систем водоснабжения;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

К показателям, характеризующим рациональность использования ресурсов относятся:

- удельное ресурсопотребление;

- охват абонентов приборами учета воды.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

- социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

5.2. Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза ТКО

На территории Мироновского муниципального образования услуги по сбору твердых бытовых отходов с 2019 года оказывает Саратовский филиал Регионального оператора ОАО «Ситиматик». В соответствии с утвержденным реестром на территории муниципального образования организовано 73 площадок накопления твердых коммунальных отходов. На них установлено 74 контейнера емкостью 0,8 куб. м. Вывоз тбо осуществляется в соответствии с утвержденным графиком один раз в семь дней.

Для улучшения условий организации сбора твердых коммунальных отходов требуется проведение мероприятий по оборудованию площадок в соответствии с действующими нормами и правилами СанПин.

5.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

К полномочиям администрации Мироновского муниципального образования относится организация в границах сельского поселения уличного освещения. На балансе администрации состоит 102 фонаря, 3 прибора учета. Освещение улиц (102 фонаря) и учет электроэнергии осуществляется через приборы учета учреждений соцсферы и частных пользователей. В 50 % фонарей используются светодиодные светильники. В 2025-2027 году планируется установка дополнительных энергосберегающих светодиодных фонарей на малоосвещенных участках улиц всего – 10 шт.

Электроснабжение населения Мироновского муниципального образования осуществляет ПАО «Россети Волга» и ООО «Элтрейд», техническое состояние оборудования Мироновского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии, потери электроэнергии составляют 0,0%.

Основные показатели (для примера):

Отпущено эл. энергии в сеть – 0.91 млн. квт/час.

Технические потери – 0,0 млн. квт/час.

Реализация электроэнергии – 0.91 млн. квт/час.

Коммерческие потери, обусловленные хищениями электроэнергии и другими причинами в сфере организации контроля за потреблением электроэнергии, отсутствуют.

Основными проблемами текущего состояния электроэнергетики Мироновского муниципального образования являются:

- ускорение процесса старения основного оборудования электрических сетей поселения;

- недостаточные объемы инвестиций в электроэнергетику за прошедшие годы;

- отсутствие понимания концепции опережающего развития системы электроэнергетики.

Приоритетными направлениями развития электроснабжения Мироновского муниципального образования являются:

- надежное электроснабжение промышленности и коммунального хозяйства поселения от сетей оптового поставщика,

- техническая реконструкция и расширение действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного энергооборудования среднего и низкого напряжения,

- масштабное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в хозяйстве поселения.

Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить потребности жилья и хозяйства поселения в электроэнергии, бездефицитность энергобаланса поселения, как по мощности, так и по электроэнергии.

На сегодняшнее время проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- Эксплуатация автотранспортных средств,

- Утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на 2024-2033 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование муниципальной программы в рамках которой выделяется финансирование | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансового обеспечения | Объемы финан-сового обеспечения (всего), (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 (прог нозно) | 2026 (прог нозно) | 2027 (прог нозно) | 2028 (прог нозно) | 2029 (прог нозно) | 2030 (прог нозно) | 2031 (прог нозно) | 2032 (прог нозно) | 2033 (прог нозно) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего: |  |  |  | 28803,80 | 9156,20 | 9287,40 | 1840,40 | 1919,80 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользова ния местного значения | Развитие транспортной системы в Мироновском муниципальном образовании Питерского муниципального района Саратовской области до 2027 года | Местный бюджет | 12677,8 | 1463,2 | 1654,4 | 1740,4 | 1819,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 15126,0 | 7593,0 | 7533,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Благоустройство территории Миронов ского муниципального образования на 2024-2026 годы | Благоустройство территории Мироновского муниципального образования на 2024 – 2026 годы | Местный бюджет | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация Питерского муниципального района осуществляет контроль над исполнением программных мероприятий.

8. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей Мироновского сельского поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего Мирновского муниципального образования

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Мирновского муниципального образования;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Мироновского муниципального образования.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Мироновского муниципального образования;

- упорядочить и привести в соответствие с требованиями законодательства обращение с отходами;

- улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории Мироновского муниципального образования;

- вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

- улучшить экологическое состояние территории Мироновского муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования, создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

9. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации программы

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования на 2024-2033 г. определяются с помощью целевых индикаторов.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 98 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 0,0 | 00 |
| Централизованное теплоснабжение | - | - |
| Централизованное газоснабжение | 98 | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | - | - |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | - | - |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 54,5 | 60,0 |
| Водоотведение (тыс. м³) | - | - |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) | - | - |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | - | - |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | - | - |
| Водоснабжение | - | - |
| Водоотведение | - | - |
| Теплоснабжение | - | - |
| Газоснабжение | - | - |

Ожидаемыми результатами Программы являются

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности.

10. Обосновывающие материалы

10.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Мироновского муниципального образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

10.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории. Генеральный план определяет стратегическую перспективу для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Финансово-экономическое обоснование реализации 
Генерального плана

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.

10.3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика, проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации сельского поселения не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети, газовые сети на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей коммунальных услуг. Основными причинами этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство владельцев внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации инженерных сетей. В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей. В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

10.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления 
возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

10.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района. Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

10.6. Предложения по организации реализации
инвестиционных проектов

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства и средства инвесторов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

10.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов, с одной стороны, направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой – обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

11. Возможные риски в ходе реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования Программы.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Верно: руководитель аппарата

администрации муниципального района                                     А. А. Строганов