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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22 мая 2026 года №82-р
с. Питерка

О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов

В целях своевременной подготовки и повышения качества работ жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов объектов социальной сферы Питерского муниципального района к работе в осенне -зимний период 2026 - 2027 годов:
1.1. Утвердить комплекс мер по подготовке работ жилищно -коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;
1.2. Обеспечить до 1 августа 2026 года погашение задолженности за потребленный природный газ подведомственными учреждениями и организациями района, финансируемыми из местного бюджета;
1.3. Еженедельно с 4 июня 2026 года представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области информацию о ходе выполняемых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов в соответствии с установленными формами согласно приложениям №3-4 к настоящему распоряжению;
1.4. Обеспечить до 1 сентября 2026 года погашение задолженности за потребленные электро-, теплоэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения подведомственными учреждениями и организациями района, финансируемыми из местного бюджета;
1.5. Обеспечить до 10 сентября 2026 года выполнение планов-графиков подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению №2;
1.6. Оказывать содействие учреждениям социальной сферы в проведении мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию;
1.7. Завершить работу по оформлению внешних сетей водо-, газо- и электроснабжения в муниципальную собственность и передачу в эксплуатацию специализированным организациям;
1.8. Рассмотреть возможность передачи опасных объектов, обеспечивающих тепловой энергией объекты социальной сферы района, на обслуживание специализированным организациям;
1.9. Содействовать реконструкции газовых измерительных комплексов в котельных организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы;
1.10. Содействовать установке общедомовых приборов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах;
1.11. Содействовать заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования населения со специализированными организациями;
1.12. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов в составе согласно приложению №5 к настоящему распоряжению;
1.13. Обеспечить оформление паспортов готовности для потребителей тепловой энергии, в том числе организаций жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов до 10 сентября 2026;
1.14.Обеспечить оформление паспортов готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов до 24 октября 2026 года;
1.15. Обеспечить получение паспорта готовности муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с утверждённым графиком до 15 ноября 2026 года по форме согласно приложению №6 к настоящему распоряжению;
1.16.Установить проведение заседаний оперативного штаба не реже двух раз в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.


Глава муниципального района					      Д.Н. Живайкин
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Приложение №1 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

Комплекс мер по подготовке жилищно-коммунального и топливно - энергетического комплексов 
объектов социальной сферы Питерского района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	 Ответственный исполнитель

	1.
	Участие в выездных зональных совещаниях в муниципальных районах и городских округах области с целью обеспечения контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
	в соответствии с планом графиком
	Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района

	2.
	Организация контроля за исполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	с 1 июня 2026 года
	Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района

	3.
	Оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно -коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний 2026-2027 годов
	до 1 октября 2026 года
	Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района

	4.
	Проведение противоаварийных тренировок на объектах энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения района
	3-10 октября 2026 года
	Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района

	5.
	Проведение пробных топок на объектах жилищно-коммунального комплекса
	с 1 октября 2026 года и до начала отопительного сезона
	Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района

	
ВЕРНО: руководитель аппарата  муниципального района 
	
администрации
А.А. Строганов




[bookmark: _GoBack]Приложение № 2 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р


План-график
подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

	№ п/п
	Наименование
	План
	в том числе по срокам:

	
	
	
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	16.09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подготовка жилых домов в т.ч.;

	
	частные индивидуальные домостроения
	3962
	3962
	
	
	
	
	
	3962

	
	Муниципальный фонд
	22
	
	
	
	
	
	22
	

	
	Ведомственный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТСЖ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЖСК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управляющие компании
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственное управление
	22
	
	
	
	
	
	22
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП

	
	Теплоисточники, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	75
	
	11
	25
	45
	55
	74
	75

	
	Тепловые сети, км.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	4,78
	
	
	
	3,1
	3,9
	4,3
	4,78

	
	ЦТП ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения

	
	Водопроводные сети, км.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	199,66
	199,66
	
	
	
	
	
	199,66

	
	Канализационные сети, км;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты (кнс, очистные сооружения и др.), ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	4
	Подготовка объектов социальной сферы

	
	Здравоохранение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	16
	
	
	
	12
	14
	15
	16

	
	Образование
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	30
	
	
	
	20
	25
	28
	30

	
	Социальная поддержка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	1
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Культура
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	17
	
	
	5
	10
	15
	16
	17

	
	Другие ведомства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	11
	
	
	
	5
	6
	8
	11





	ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района
	
А.А. Строганов






Приложение №3 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2026-2027 годов
Питерского муниципального района

	№ п/п
	Мероприятия
	Ед. изм.
	Всего
	в т.ч. по ведомственной принадлежности
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	
	план
	факт
	ЖКХ
	образо-вание
	социальное развитие
	здравоох-ранение
	культура
	муници-пальные образо-вания
	другие ведомства
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1.
	Подготовка теплоисточников, всего
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акты готовности котельных, в т.ч.
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паспорта готовности котельных
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Котельные мощностью от 0,1 МВт/ч и выше, всего: в т.ч.
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на газе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на твердом топливе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на жидком топливе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с электрокотлами
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Котельные мощностью менее 0,1 МВт/ч, всего: в т.ч.
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на газе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на твердом топливе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на жидком топливе
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с электрокотлами
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка тепловых сетей.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	всего (опрессовка)
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	капитальный ремонт теплотрасс
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	теплоизоляционные работы
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подготовка ЦТП
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акты готовности ЦТП
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паспорта готовности ЦТП
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ремонт и замена котельного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	капитальный ремонт:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	котлов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	насосов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	автоматика безопасности
	комп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	водоподогревателей
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	замена и установка новых:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	котлов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	насосов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	автоматика безопасности
	комп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сигнализаторы загазованности
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Создание запаса топлива: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	основное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	твердое топливо (дрова)
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	твердое топливо (уголь)
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жидкое топливо
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	резервное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	твердое топливо (дрова)
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	твердое топливо (уголь)
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жидкое топливо
	тн
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Создание требуемого запаса материально-технических ресурсов) трубы, задвижки и т.д.)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Подготовка объектов соц. сферы (школы, д/сады, больницы и др. соц. учреждения с пост. пребыванием людей)
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акты готовности объектов
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паспорта готовности объектов
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




       Первый заместитель главы администрации муниципального района ____________________ 	________________
                                                                          (Ф.И.О.) 			                     (подпись)         
                                                                                                                                     М.П.
                                   Исп. ____________________	________________
                                                                          (Ф.И.О.) 			                    (подпись)         
                                                                                                                                       М.П.
	


	ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района
	

А.А. Строганов





Приложение №4 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р


Сведения
о подготовке объектов водоснабжения и водоотведения
 к отопительному сезону 2026-2027 годов
 Питерского муниципального района

	№ строки
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего в наличии
	Подготовка для работы в зимних условиях
	Финансирование
 (млн. рублей)

	
	
	
	
	план
	факт
	% готов-ности
	план
	факт
	% 

	1.
	Поверхностные водозаборы, каптажи
	ед
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Водопроводные насосные станции
	ед
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Водопроводные очистные сооружения 
	ед
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность
	т.м3/сут.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Водопроводные сети (общая готовность)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ветхие сети водопровода (перекладка водопроводных сетей)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	км
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ремонт пожарных гидрантов
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Ремонт и утепление водоразборных колонок
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ремонт водопроводных колодцев
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Водозаборные скважины
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Канализационные насосные станции
	ед
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Канализационные очистные сооружения 
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность
	т.м3/сут.
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Канализационные сети (общая готовность)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Ветхие канализационные сети (перекладка канализационных сетей)
	км
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Капитальный ремонт канализационных сетей
	км
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Ремонт канализационных колодцев
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Подготовка ГТС, используемых для питьевых целей, независимо от формы собственности
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе муниципальных образований
	шт.
	
	
	
	
	
	
	



Первый заместитель главы администрации муниципального района  _______________________ 	________________
                                                                                                (Ф.И.О.) 			        (подпись)         М.П.
                                                            Исп. ____________________________	______________________
                                                                                                (Ф.И.О.) 			        (подпись)         М.П.


	ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района
	
А.А Строганов






Приложение №5 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

Состав оперативного штаба
по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района 
к работе в осенне -зимний период 2026-2027 годов

	№ п/п
	Занимаемая должность

	1.
	Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района, руководитель штаба

	2.
	Начальник отдела по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района, секретарь штаба

	
	Члены штаба:

	3.
	- начальник участка в с. Питерка филиала ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п.Степное (по согласованию)

	4.
	- главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию)

	5.
	- государственный инспектор Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Саратовской области (по согласованию);

	6.
	- начальник Питерских районных электрических сетей филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» Питерские распределительные сети (по согласованию);

	7.
	- начальник Питерского отделения филиала Новоузенские МЭС АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию); 

	8.
	- генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Питерское» (по согласованию);

	9.   
	- заместитель начальника государственной жилищной инспекции Саратовской области (по согласованию)




	ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района
	
А.А. Строганов



Приложение № 6 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р



ПАСПОРТ
готовности жилищного фонда Питерского муниципального района
к работе в осенне - зимний период 2026-2027 гг.

Выдан _________________________________________________________
						(наименование предприятия)
На основании паспортов/актов готовности жилищного фонда, актов гидравлических испытаний теплопотребляющих установок, актов периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и дымовых печей:
Всего жилищного фонда (кол-во домов/общая площадь) - в том числе:
- частный жилищный фонд (индивидуальные домовладения) (кол-во домов/общая площадь) – в том числе:
- ведомственный (кол-во домов/общая площадь) –
- ЖСК, (кол-во домов/общая площадь) –
- МКД, в которых созданы товарищества собственников жилья (кол-во домов/общая площадь) –
- МКД, находящиеся в управлении частных управляющих организаций (кол-во 	домов/общая площадь) –
- МКД, находящиеся в управлении муниципальных управляющих организаций (кол-во домов/общая площадь) –
- непосредственное управление (кол-во домов/общая   площадь) –

Первый заместитель главы 
администрации муниципального района                _________________
      						                                    (подпись, печать)
Руководитель организации, 
в управлении или обслуживании которой 
находится жилищный фонд                                        _________________
      						                                    (подпись, печать)
Государственная жилищная 
инспекция 
Саратовской области                                                     _________________
      						                                   (подпись, печать)
Министерство строительства и ЖКХ
области (отдел эксплуатации жилищного
фонда и благоустройства)                                           _________________
      						                                   (подпись, печать)



	ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района
	
	

А.А Строганов
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